**第一次会议纪要**

**项目名称：Advanced-Study**

**——软件需求分析原理与实践**



课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、童奕伟、王泰吉、张淇、郑森瑞

项目小组： G01小组

指导教师： 杨枨

**SRA2022-G01-第一次会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01小组项目会议纪要 | | | | | |
| 会议纪要（2022-2-26） | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | |
| 会议名称 | | 第一次会议 | 会议主持 | | 张丁元 |
| 会议日期 | | 2022年2月26日 | 开始时间 | | 20:00 |
| 会议地点 | | 求真1-323 | 持续时间 | | 40分钟 |
| 记录人 | | 王泰吉 | 审核人 | | 全体成员 |
| **二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）** | | | | | |
| 1. 对本周未完成的工作进行审核讨论。 2. 对下周工作进行商讨布置。 | | | | | |
| **三、参加人员（列出参加会议与缺席会议人员，包括他在项目中的头衔）** | | | | | |
| 与会人员 | 张丁元（小组组长）  张淇（小组成员）  王泰吉（小组成员）  童奕伟（小组成员）  郑森瑞（小组成员） | | 缺席人员 | 无 | |
| **四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）** | | | | | |
| 1. 软件需求（第三版） 2. UML2面向对象分析与设计（第2版） | | | | | |
| **五、本阶段工作审核（如有问题提出解决方案）** | | | | | |
| 1. 讨论项目选题 2. 对各项任务进行具体分工 3. 初步完成甘特图、wbs图、obs图、可行性分析报告、项目章程、项目干系人手册（2月25日完成） 4. 初步配置git仓库（2月26日完成）   存在的问题：   1. 对git、github的使用不熟练，没有很好的完成各位图指标 2. 各位报告完成度不高，比较粗糙   解决方案：   1. 继续学习git相关使用 2. 对报告进行修改及完善 | | | | | |
| 1. **上阶段组员任务完成情况打分（满分10分）** | | | | | |
| 1. 张丁元 完成了甘特图、WBS图、OBS图，对git仓库进行初配 9.5分 2. 童奕伟 完成了项目干系人手册以及项目计划书的初稿 9.4分 3. 王泰吉 完成了大部分可行性分析报告 9.2分 4. 张淇 完成了小部分可行性分析报告，制作PPT 9.1分 5. 郑森瑞 完成了项目章程的编写 9.3分 | | | | | |
| **七、下一阶段需要做的工作任务分配** | | | | | |
| 1. Git配置管理系统（张丁元，3月4日之前完成） 2. 项目计划的必要子计划（童奕伟，3月5日之前完成） 3. 项目计划的风险子计划（童奕伟，3月5日之前完成） 4. 对组员进行绩效评价（张丁元，3月6日之前完成） 5. 对可行性分析报告进行进一步完善（王泰吉、张淇，3月5日之前完成） 6. 对wbs结构、甘特图、obs图进行进一步修改（张丁元，3月5日之前完成） 7. 对项目章程进行进一步完成（郑森瑞3月3日，之前完成） 8. 对总体项目计划进行修改（王泰吉，3月5日之前完成） 9. 修改ppt（张淇，3月6日之前完成） | | | | | |
| **八、会议纪要发放范围** | | | | | |
| 主送：杨枨老师  抄送：所有助教和全体小组成员 | | | | | |