**第一次需求变更管理组内评审**

**项目名称：Advanced-Study**

**——软件需求分析原理与实践**



课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、童奕伟、王泰吉、张淇、郑森瑞

项目小组： G01小组

指导教师： 杨枨

**SRA2022-G01-第一次需求变更管理组内评审**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01小组需求变更管理组内评审 | | | | | |
| 会议纪要（2022-5-29） | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | |
| 会议名称 | | 第一次需求变更管理组内评审 | 会议主持 | | 张丁元 |
| 会议日期 | | 2022年5月29日 | 开始时间 | | 20:18 |
| 会议地点 | | 求真1-323 | 持续时间 | | 12分钟 |
| 记录人 | | 童奕伟 | 审核人 | | 全体成员 |
| **二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）** | | | | | |
| 1. 对本阶段未完成的工作进行审核讨论。  2. 对下一阶段工作进行商讨布置。 | | | | | |
| **三、参加人员（列出参加会议与缺席会议人员，包括他在项目中的头衔）** | | | | | |
| 与会人员 | 张丁元（小组组长）  张淇（小组成员）  王泰吉（小组成员）  童奕伟（小组成员）  郑森瑞（小组成员） | | 缺席人员 | 无 | |
| **四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）** | | | | | |
| 1. 软件需求（第三版） 2. UML2面向对象分析与设计（第2版） | | | | | |
| **五、评审内容** | | | | | |
| 质量评审：   1. PPT仍需完善 2. 其余由于进度还未完成暂不提及质量   进度评审：   1. 教师用户的需求打分表尚未获得，导致后续部分过程无法进行 2. 还需向杨枨老师确定需求为教师需求还是全体用户需求 | | | | | |
| **六、评审结论** | | | | | |
| 尚有不足的地方很多，按顺序慢慢补全   1. 确认了需求后进行补充修改等 2. 后续重新进行优先级打分及排序 3. 后续重新进行需求可行性分析会议 4. 补充需求变更申请报告以及需求变更影响分析 5. 进行一次Team Building | | | | | |
| **七、会议纪要发放范围** | | | | | |
| 主送：杨枨老师  抄送：所有助教和全体小组成员 | | | | | |