**第九次会议纪要**

**项目名称：Advanced-Study**

**——软件需求分析原理与实践**



课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、童奕伟、王泰吉、张淇、郑森瑞

项目小组： G01小组

指导教师： 杨枨

**SRA2022-G01-第九次会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01小组项目会议纪要 | | | | | |
| 会议纪要（2022-3-29） | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | |
| 会议名称 | | 第九次会议 | 会议主持 | | 张丁元 |
| 会议日期 | | 2022年3月29日 | 开始时间 | | 22:15 |
| 会议地点 | | 求真1-323 | 持续时间 | | 6分钟 |
| 记录人 | | 童奕伟 | 审核人 | | 全体成员 |
| **二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）** | | | | | |
| 1. 对本阶段未完成的工作进行审核讨论。 2. 对下一阶段工作进行商讨布置。 | | | | | |
| **三、参加人员（列出参加会议与缺席会议人员，包括他在项目中的头衔）** | | | | | |
| 与会人员 | 张丁元（小组组长）  张淇（小组成员）  王泰吉（小组成员）  童奕伟（小组成员）  郑森瑞（小组成员） | | 缺席人员 | 无 | |
| **四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）** | | | | | |
| 1. 软件需求（第三版） 2. UML2面向对象分析与设计（第2版） | | | | | |
| **五、本阶段工作审核（如有问题提出解决方案）** | | | | | |
| 1. 对杨枨老师进行了访谈（所有人，3.28） 2. 准备了些PMBOK的相关知识（所有人，3.28） | | | | | |
| **六、上阶段组员任务完成情况打分（满分10分）** | | | | | |
| 1. 张丁元 完成顺序图、通信图、用户群分类文档 9.68分 2. 童奕伟 完成部署图、项目开发计划的纠正、Vision & Scope文档 9.65分 3. 王泰吉 完成类图 9.69分 4. 张淇 完成用例图 9.62分 5. 郑森瑞 完成状态图 9.63分 | | | | | |
| **七、下一阶段需要做的工作任务分配** | | | | | |
| 1. 修改Vision & Scope文档（童奕伟，4月2日之前完成） 2. 完成第四周翻转课堂的PPT制作（张淇、王泰吉，4月2日之前完成） 3. 进行原型设计（张丁元、郑森瑞，4月2日之前完成） 4. 对PMBOK进行小组讨论（所有人，4月1日晚上完成） | | | | | |
| **八、会议纪要发放范围** | | | | | |
| 主送：杨枨老师  抄送：所有助教和全体小组成员 | | | | | |