**第二十四次会议纪要**

**项目名称：Advanced-Study**

**——软件需求分析原理与实践**



课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、童奕伟、王泰吉、张淇、郑森瑞

项目小组： G01小组

指导教师： 杨枨

**SRA2022-G01-第二十四次会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01小组项目会议纪要 | | | | | |
| 会议纪要（2022-5-24） | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | |
| 会议名称 | | 第二十四次会议 | 会议主持 | | 张丁元 |
| 会议日期 | | 2022年5月24日 | 开始时间 | | 21:00 |
| 会议地点 | | 求真1-323 | 持续时间 | | 10分钟 |
| 记录人 | | 童奕伟 | 审核人 | | 全体成员 |
| **二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）** | | | | | |
| 1. 对本阶段未完成的工作进行审核讨论。  2. 对下一阶段工作进行商讨布置。 | | | | | |
| **三、参加人员（列出参加会议与缺席会议人员，包括他在项目中的头衔）** | | | | | |
| 与会人员 | 张丁元（小组组长）  张淇（小组成员）  王泰吉（小组成员）  童奕伟（小组成员）  郑森瑞（小组成员） | | 缺席人员 | 无 | |
| **四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）** | | | | | |
| 1. 软件需求（第三版） 2. UML2面向对象分析与设计（第2版） | | | | | |
| **五、本阶段工作审核（如有问题提出解决方案）** | | | | | |
| 1. 修改基线版本及发布正式版本（5月22日完成） 2. 修改评审PPT（5月22日完成） 3. 修改数据字典和SRS（5月22日完成） 4. 组内评审打分表（5月22日完成） | | | | | |
| **六、上阶段组员任务完成情况打分（满分10分）** | | | | | |
| 1. 张丁元 修改基线版本及发布正式版本 9.5分 2. 童奕伟 修改基线版本及发布正式版本 9.1分 3. 王泰吉 修改评审PPT 9.3分 4. 张淇 组内评审打分表 9.4分 5. 郑森瑞 修改数据字典和SRS 9.2分 | | | | | |
| **七、下一阶段需要做的工作任务分配** | | | | | |
| 1. 需求以及测试用例的导入和链接（郑森瑞、王泰吉、张淇，5月29日之前完成） 2. 邀请CCB成员（张丁元，5月27日之前完成） 3. CCB章程（张丁元、童奕伟，5月28日之前完成） | | | | | |
| **八、会议纪要发放范围** | | | | | |
| 主送：杨枨老师  抄送：所有助教和全体小组成员 | | | | | |