**第二次JAD会议纪要**

**项目名称：Advanced-Study**

**——软件需求分析原理与实践**



课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、童奕伟、王泰吉、张淇、郑森瑞

项目小组： G01小组

指导教师： 杨枨

**SRA2022-G01-第二次JAD会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01小组项目会议纪要 | | | | | |
| 会议纪要（2022-5-14） | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | |
| 会议名称 | | 第二次JAD会议 | 会议主持 | | 张丁元 |
| 会议日期 | | 2022年5月14日 | 开始时间 | | 20:00 |
| 会议地点 | | 钉钉线上会议 | 持续时间 | | 25分钟 |
| 记录人 | | 童奕伟 | 审核人 | | 全体成员 |
| **二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）** | | | | | |
| 1. 和用户代表进行友好交流，全面沟通，通过检查表方法让用户代表对界面   原型进行检查。   1. 与开发人员以及用户代表一起对项目整体进行初步的检查。 2. 确认界面原型 | | | | | |
| **三、参加人员（列出参加会议与缺席会议人员，包括他在项目中的头衔）** | | | | | |
| 与会人员 | 张丁元（小组组长）  张淇（小组成员）  王泰吉（小组成员）  童奕伟（小组成员）  郑森瑞（小组成员）  孟越（学生代表）  蒋晓培（游客代表）  姜泓瑜（管理员代表）  杨枨老师（教师代表）  陈立夫（开发人员代表） | | 缺席人员 | 无 | |
| **四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）** | | | | | |
| 1. 现有的UI原型以及用例图、视图与范围文档 | | | | | |
| **五、会议内容（大致归纳为Q&A形式来记录）** | | | | | |
| Q1：（对教师代表及学生代表）您觉得目前来看，对于我们的界面原型的主题颜色满意吗？  杨枨老师：颜色全白过于单一，可能需要像b站一样对底色进行部分修改。  孟越：颜色可以再丰富一点。  Q2：（对教师代表及学生代表）您觉得目前我们的原型的什么功能让您眼前一亮？  杨枨老师：以b站的模式制作原型。  Q3：（对教师代表及学生代表）您觉得目前我们的视频内容部分的原型上已有的功能还有什么意见？  杨枨老师：目前先这样，后面可以慢慢修改。  孟越：可以在视频列表上加个检索，把分类做的更细一点，可以把界面的颜色修改一下，变得更加丰富一点。  Q4：（对教师代表及学生代表）您觉得除了目前已有的功能之外，您觉得还需要什么功能？  杨枨老师：目前先这样，后面可以慢慢修改。大体上的要求已满足。  Q5：（对游客代表）您觉得游客的功能可以满足您的需求吗？您还有什么建议？  蒋晓培：暂时没有什么问题，基本都可以满足需求。  Q6：（对管理员代表）您觉得目前来说管理员界面的功能完全吗？还有什么建议？  姜泓瑜：比较完全，暂时没有什么建议。  Q7：（对管理员代表）您觉得除了目前已有的功能之外，您觉得还需要什么功能？  姜泓瑜：举报弹幕以及界面进行优化。  Q8：（对开发人员代表）对本次会议的内容有没有什么实现上的问题？  陈立夫：实现起来没有什么大问题，基本都可以实现。 | | | | | |
| **六、会议结果** | | | | | |
| 对界面原型的详细情况进行了深入的探讨，已和参会的用户代表对需求、界面原型达成了一致理解。   1. 界面颜色方面的需求，通过组内讨论之后，决定进行修改。 2. 对视频分类的改进需求，通过组内讨论之后，决定暂时不进行修改。 3. 界面各方面的优化，通过组内讨论之后，决定进行修改。 4. 举报弹幕的需求，通过组内讨论之后，决定暂时不进行修改。   得出最终会议结果：大致上内容已经完善，后面可以慢慢修改，对界面先进行部分优化修改，调整界面颜色，在大致UI修改好的基础上考虑对视频分类细化以及对举报弹幕功能的实现。 | | | | | |
| **七、会议纪要发放范围** | | | | | |
| 主送：杨枨老师  抄送：所有助教和全体小组成员 | | | | | |