**第十七次会议纪要**

**项目名称：Advanced-Study**

**——软件需求分析原理与实践**



课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、童奕伟、王泰吉、张淇、郑森瑞

项目小组： G01小组

指导教师： 杨枨

**SRA2022-G01-第十七次会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01小组项目会议纪要 | | | | | |
| 会议纪要（2022-5-1） | | | | | |
| **一、基本信息** | | | | | |
| 会议名称 | | 第十七次会议 | 会议主持 | | 张丁元 |
| 会议日期 | | 2022年5月1日 | 开始时间 | | 23:10 |
| 会议地点 | | 求真1-323 | 持续时间 | | 18分钟 |
| 记录人 | | 童奕伟 | 审核人 | | 全体成员 |
| **二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）** | | | | | |
| 1. 对本阶段未完成的工作进行审核讨论。  2. 对下一阶段工作进行商讨布置。 | | | | | |
| **三、参加人员（列出参加会议与缺席会议人员，包括他在项目中的头衔）** | | | | | |
| 与会人员 | 张丁元（小组组长）  张淇（小组成员）  王泰吉（小组成员）  童奕伟（小组成员）  郑森瑞（小组成员） | | 缺席人员 | 无 | |
| **四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）** | | | | | |
| 1. 软件需求（第三版） 2. UML2面向对象分析与设计（第2版） | | | | | |
| **五、本阶段工作审核（如有问题提出解决方案）** | | | | | |
| 1. 网站UI的整体绘制（5月1日完成） 2. 用例文档的部分编写以及SRS的部分编写（5月1日完成） 3. 数据字典、E-R图、概念模型及物理模型的建立（5月1日完成） 4. 用例文档表格部分的编写（4月29日完成） 5. 用例文档的活动图绘制（4月29日完成） 6. 需求优先级打分表的制作及打分（除教师代表外都已完成）（5月1日完成） 7. 需求优先级排序的QFD打分（5月1日完成） 8. 需求冲突文档的编写（4月27日完成） 9. 测试用例文档的编写（5月1日完成） | | | | | |
| **六、上阶段组员任务完成情况打分（满分10分）** | | | | | |
| 1. 张丁元 绘制了网站草图 9.5分 2. 童奕伟 汇总了用例描述文档、SRS，需求优先级相关部分完成 9.3分 3. 王泰吉 绘制活动图、数据流图、数据字典 9.1分 4. 张淇 绘制活动图、E-R图、数据字典 9.2分 5. 郑森瑞 绘制需求跟踪矩阵、概念模型、物理模型 9.4分 | | | | | |
| **七、下一阶段需要做的工作任务分配** | | | | | |
| 1. SRS的初稿完整编写（童奕伟，5月3日之前完成） 2. 用例描述文档的初稿完整编写（郑森瑞，5月3日之前完成） 3. 用户需求优先级QFD打分（童奕伟，5月3日之前完成） 4. UI交互原型美化（张丁元，5月3日之前完成） 5. 评审PPT制作（王泰吉、张淇，5月2日完成） 6. 需求可行性分析会议、组内SRS评审会召开（所有人，5月2日早） | | | | | |
| **八、会议纪要发放范围** | | | | | |
| 主送：杨枨老师  抄送：所有助教和全体小组成员 | | | | | |