**需求变更申请单**

**项目名称：Advanced-Study**

**——软件需求分析原理与实践**



课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目： Advanced-Study

专业班级： 软件工程1901

小组成员： 张丁元、童奕伟、王泰吉、张淇、郑森瑞

项目小组： G01小组

指导教师： 杨枨

| **版本** | **修订日期** | **修订人** | **修订说明** | **修订状态** | **审批日期** | **审核人** | **批准人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1 | 2022-05-28 | 张丁元 | 首次创建 | S | 2022-05-28 | 童奕伟 | 童奕伟 |

**修订状态：S--首次编写，A--增加，M--修改，D--删除；**

**日期格式：YYYY-MM-DD。**

需求变更申请

项目名称：Advanced-Study

子系统名称：Advanced-Study

变更提出阶段：√需求 □设计 □编码 □测试

申请人：教师用户代表杨枨老师 申请日期：2022-05-27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应需求文档号 | SRA2022-G01-用例描述v1.0.0 | | |
| 变更编号 | AS-001 | | |
| 变更内容 | 希望增加教师动态的推送功能，有新的教师相关的变化，比如：别人的关注，新的回复、新的评论等等，都能马上推送给相关教师的微信或邮箱 | | |
| 评审负责人 | 张丁元 | | |
| 评审成员 | 姜泓瑜、陈立夫、倪亿万 | | |
| 以下由项目组填写 | | | |
| 技术评审 | 可行√ 不可行□  技术方案简单描述：  本身就已经有消息中心的功能，所以只需要将需要通知老师的信息发送至老师的邮箱即可。 | | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总天数 | | 2 |
| 处在关键路径上对项目工期影响的总天数 | | 2 |
| 成本影响 | 需要额外人员数目 | | 0人 |
| 人时成本（人时） | | 2人/时 |
| 人时工资（元） | | 30RMB/时 |
| 非人时成本（元） | | 0元 |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | | 原型设计：  在消息中心中显示已发送至教师邮箱 |
| 对测试阶段的影响 | | 修改测试用例 |
| 对运行阶段的影响 | | 无影响 |
| 项目组意见 | √同意 □不同意 □搁置 | | |
| 项目主管签字 | 张丁元 | 日期 2022年5月29日 | |